Projektjournal

KI-gestützte Auftragsannahme

Schellenberg Druck AG, Pfäffikon ZH

Ausgangslage

Die Schellenberg Druck AG erhält täglich Anfragen per E-Mail. Bisher musste jede Anfrage manuell gelesen, bewertet, kalkuliert und beantwortet werden – ein zeitaufwändiger, fehleranfälliger Prozess.

Das Ziel: Ein vollautomatisierter, KI-gestützter Workflow, der eingehende Kundenanfragen analysiert, Rückfragen stellt, Preise berechnet und fertige Angebote zur Freigabe vorlegt – ohne manuelle Eingriffe bis zum Freigabemoment.

Die Reise

Phase 1 – Konzept und Grundstruktur

Entscheidung: Zapier als Automatisierungsplattform, Gmail als Trigger, Claude (Anthropic) als AI-Engine.

Der Workflow wurde von Grund auf neu konzipiert:

Gmail-Eingang → AI Analyse → Vollständig?
  → Nein: Automatische Rückfrage an Kunden
  → Ja:   Kalkulation → Offerte → Human Approval → Angebot versenden

Definierte Pflichtfelder:

Kundendaten: Name, Firma, Adresse, Telefon, E-Mail

Auftragsdaten: Produkt, Auflage, Format, Farbigkeit, Material, Veredelung, Liefertermin, Druckdaten

Phase 2 – AI-Analyse-Prompt (Step 2)

Problem 1: Redundante Rückfragen

Problem: Kunde schreibt «4/0 farbig» – AI fragt trotzdem «Einseitig oder beidseitig?»

Lösung: Interpretationsregeln eingebaut: 4/0 = einseitig (klar), 4/4 = beidseitig, «keine Veredelung» direkt eintragen.

Problem: Bei Follow-up-Mails las die KI nur die neueste Nachricht.

Lösung: Prompt auf vollständiges Thread-Reading umgestellt. Bei Widersprüchen gilt die neuere Angabe.

Problem: E-Mail-Adresse fehlte im Output.

Lösung: E-Mail wird automatisch aus dem Absender-Feld (absender_email) übernommen.

Neues Feature: Bei vollständigem Auftrag automatische Eingangsbestätigung («Wir melden uns in 1–2 Werktagen»).

Phase 3 – Zapier-Struktur und Pfade

Pfad A: status = unvollstaendig → Rückfrage-Mail an Kunden

Pfad B: status = vollstaendig → Kalkulation → Offerte → Freigabe

Erkenntnis: Zapier-Paths haben keine Formatter-Steps. Datentransformation muss vor dem Path oder im AI-Prompt selbst erfolgen.

Zapier-Kompatibilität: Das JSON-Output enthält flache Top-Level-Felder (kunde_name, kunde_strasse, etc.) zusätzlich zum verschachtelten kunde-Objekt.

Phase 4 – Kalkulation (Step 6)

Erste Version mit Preisspannen führte zu zufälligen Selbstkosten pro Run. Lösung: Vollständige Preistabelle mit exakten Fixwerten.

Gesamtbogen  =  AUFRUNDEN((Auflage × 1.08) / 50) × 50
Selbstkosten =  Papier + Druck + Veredelung + Layout + Express
VP netto     =  Selbstkosten × 1.7241  →  aufrunden auf CHF 5.–  (min. CHF 95.–)
MwSt.        =  VP netto × 0.081

Handelsmarge: 42% auf Nettoverkaufspreis = 72.41% Aufschlag auf Selbstkosten.

Output: Detaillierter JSON-Block mit Kalkulation, beiden Margen-Kennzahlen, MwSt. 8.1%, Preis pro Stück und Optimierungshinweisen.

Phase 5 – Offerte (Step 7)

Claude erstellt ein rechtssicheres Schweizer Geschäftsdokument mit Briefkopf, Empfänger, Leistungsbeschreibung, Preisen, Liefer-/Zahlungsbedingungen und Unterschrift Edgar Glinz.

Layout-Regeln: Kein Markdown, kein **, kein ---, keine Tabellen, max. 2 Seiten, max. 1 Leerzeile zwischen Abschnitten.

Problem: Step 7 hatte keinen Zugriff auf die Preise aus Step 6.

Lösung: Input Fields in Step 7 um 4 Felder ergänzt: verkaufspreis_netto, mwst_betrag, verkaufspreis_brutto, preis_pro_stueck_netto.

Phase 6 – Human in the Loop (Step 9)

Edgar Glinz erhält eine Approval-E-Mail mit dem fertigen Angebot. Approve → Angebot an Kunden. Reject → Ablehnungs-Mail mit Begründung.

«Content to review» war auf Kunden-Mail (Step 1) statt Step 7 gemappt → falscher Inhalt

Approve-Link leitet im Test auf Zap-Editor → normal, funktioniert nur live

Path-Bedingungen: Status = «approved» / «rejected» (Grossbuchstabe, Exactly matches)

Zapbot-Benachrichtigung: Zapier-System-Mail → deaktivierbar unter zapier.com/app/settings/notifications

Phase 7 – End-to-End-Test

Erster Live-Test mit realer Anfrage (Patrick Glinz, Event-Werbematerial: Flyer, Plakate, Pappbecher). AI las den gesamten E-Mail-Thread korrekt, erkannte korrigierten Liefertermin.

Fehler: Step 16 «To»-Feld hatte {{Trigger – From Email}} als Plaintext → «Recipient address required».

Fix: Chip auf kunde_email aus Step 2 umgestellt.

Aktueller Stand

| Komponente | Status | Details |
| --- | --- | --- |
| Gmail-Trigger | ✅ Live |  |
| AI Analyse (Step 2) | ✅ Funktioniert | Thread-aware |
| Paths vollst./unvollst. | ✅ Konfiguriert |  |
| Kalkulation (Step 6) | ✅ Deterministisch | Fixpreise |
| Offerte (Step 7) | ✅ Verknüpft | Mit Kalkulations-Preisen |
| Human in the Loop (Step 9) | ✅ Aktiv | Approval-Mail funktioniert |
| Path nach HitL (11/13) | ✅ Konfiguriert | approved / rejected |
| Rückfrage-Mail (Step 16) | ⚠️ Prüfen | To-Feld auf kunde_email-Chip |

Key Learnings

| 01 | Fixwerte statt Ranges | AI-Kalkulationen brauchen exakte Preistabellen – keine Spielräume. |
| --- | --- | --- |
| 02 | Thread-Kontext ist alles | Der gesamte E-Mail-Verlauf muss ausgewertet werden, nicht nur die letzte Mail. |
| 03 | Flache JSON-Struktur | Zapier braucht Top-Level-Felder – verschachtelte Objekte können nicht direkt gemappt werden. |
| 04 | Chips ≠ Plaintext | In Zapier niemals {{...}} manuell tippen – immer den Chip-Picker verwenden. |
| 05 | Input Fields explizit | Jeder AI-Step braucht jeden einzelnen Input-Wert als gemappten Chip. |
| 06 | HitL nur live testbar | Approve/Reject funktioniert nur bei veröffentlichtem Zap mit echtem Trigger. |

Nächste Schritte

To-Feld Step 16: Chip auf kunde_email umstellen

Vollständiger Live-Test: Auftrag annehmen + Angebot-Versand prüfen

Google Docs: PDF-Anhang für das Angebot

Multi-Produkt-Aufträge validieren (Flyer + Plakat + Sonderprodukt)

Sonderprodukte ergänzen (Pappbecher, Textilien etc.)

Schellenberg Druck AG · Schützenhausstrasse 5 · 8330 Pfäffikon · schellenbergdruck.ch · Juni 2026